| ## Entidad originadora: | ## Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |
| --- | --- | --- |
| ## Fecha (dd/mm/aa): | ## Indique la fecha en que se presenta a Secretaría Jurídica de Presidencia |  |
| ## Proyecto de Decreto/Resolución: | ## “Por medio de la cual se realiza la delimitación participativa del Área de Páramos Cruz Verde - Sumapaz y se adoptan otras determinaciones”. |  |
| - ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. (Por favor explique de manera amplia y detallada: la necesidad de regulación, alcance, fin que se pretende y sus implicaciones con otras disposiciones, por favor no transcriba con considerandos) El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS) constituye el complejo de páramos más extenso del mundo, con una superficie total aproximada de 314.706,9 ha, que comprende los páramos de Cruz Verde, Las Ánimas, Las Mercedes, El Cedral, Andabobos, Clarín, El Cajón y Los Tambos de Colorado, entre otros (IAvH,2015). El complejo se distribuye en la Cordillera Oriental de Colombia y tiene jurisdicción sobre veinticinco (24) municipios, dieciséis (16) en el departamento de Cundinamarca (Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, La Calera, Gutiérrez, Guayabetal, Fosca, Une, Cáqueza, Chipaque, Ubaque y Choachí) y Bogotá D.C., siete (7) en el departamento del Meta (Mesetas, El Castillo, Uribe, Lejanías, Cubarral, Guamal y Acacías), y uno (1) en el departamento del Huila (Colombia), y siete (7) localidades de Bogotá, D.C., a saber: Localidad 20 – Sumapaz, Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe y Usme. Su área se encuentra bajo la jurisdicción de cinco (5) autoridades ambientales: la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con la mayor representación dentro del páramo (42,52%); la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena – CORMACARENA (38,37%); la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUÍA (12,33%); la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM (6,77%); y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (0,0045%). Figura 1. Mapa político-Administrativo del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz. Figura 2. Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz. Dada su extensión y localización, el complejo cuenta con múltiples figuras de protección ambiental: áreas SINAP (Parque Nacional Natural Sumapaz, Parque Natural Regional Bosque de los Guayupes, Parque Natural Regional Páramo de las Oseras, Reserva Forestal Protectora Nacional Bosque Oriental de Bogotá, Reserva Forestal Protectora Regional Futuras Generaciones de Sibaté I y II, y seis (6) Reservas Naturales de la Sociedad Civil), que cubren aproximadamente el 51,06% del complejo; Reserva de Ley 2da de 1959 (Resolución 1925 de 2013) que representa el 1,57% del complejo; Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá que representa el 6,54% del complejo; y Área de Importancia para la Conservación de Aves Sumapaz, que coincide, en gran parte, con el PNN Sumapaz, y representa 42,24% del complejo. No obstante, el ecosistema también depende de su delimitación como instrumento jurídico de protección. Figura 3. Áreas Protegidas – RUNAP con territorio en el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz. Figura 4. Zonificación de Ley 2da de 1959 en el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz. Figura 5. Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz. En términos de conectividad, el CPCVS presenta dos (2) corredores ecológicos de importancia regional: el corredor Sumapaz – Picachos, que conecta hacia el sur con la cordillera de Los Picachos, propiciando la transición andino-amazónica; y el corredor Sumapaz – Cerros Orientales – Chingaza, conformado por bosques riparios y ecosistemas de páramo en la cuenca del río Blanco. Como ecosistema, constituye la zona de alta montaña más amplia y continua del país (IAvH, 2015), albergando más del 17% de las especies de mamíferos registrados en Colombia (Solari et al., 2013), el 51% de las especies de aves restringidas a páramo a nivel nacional (Stiles, 1998), más del 18% de las especies de anfibios de alta montaña y páramo del país (Ardila y Acosta, 2000), y cerca del 22% de la flora de los páramos colombianos (Bernal et al., 2015). En materia hídrica, el complejo presenta 134 lagunas y 4 cuerpos de agua artificiales de importancia estratégica abarcando más de 2.000 ha (CEERCCO e IAvH, 2015), al igual que 114 humedales, tanto temporales como permanentes con aproximadamente 9.029,32 ha en territorio de páramo (Minambiente, 2020). Los sistemas hídricos del complejo abastecen la mayoría de los cascos urbanos de los municipios aledaños, alimentan los acueductos veredales, y contribuyen a la cadena de generación eléctrica del río Bogotá a través de las centrales La Guaca, El Colegio y Paraíso. Figura 7. Humedales en el Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz. La magnitud social y ambiental del ecosistema hace de su delimitación un instrumento jurídico esencial para garantizar su integridad y la continuidad de los servicios que presta. Con ese propósito, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el 14 de julio de 2017 la Resolución 1434, por medio de la cual se delimitó formalmente el CPCVS con base en la información entregada por el Instituto Alexander von Humboldt, y la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Central – CEERCCO. Esta resolución estableció los límites del complejo a escala 1:25.000, las restricciones de uso del suelo dentro del páramo, y las responsabilidades en materia de administración y gestión del territorio. La expedición de la Resolución 1434 de 2017 resulta de un proceso normativo progresivo orientado a la protección de los ecosistemas de páramo en Colombia. El Artículo 79 de la Constitución Política estableció el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. En desarrollo de este mandato, la Ley 99 de 1993 reconoció a los páramos como ecosistemas objeto de especial protección. Posteriormente, la Ley 1450 de 2011 dispuso que los ecosistemas de páramo debían ser delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales (ETESA), y prohibió adelantar en estos ecosistemas actividades agropecuarias, de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales. Más adelante, la Ley 1753 de 2015 reiteró estas restricciones para las áreas delimitadas como páramo. Prohibió su declaración como áreas de reserva para el desarrollo minero, ordenó el diseño y la implementación de programas de sustitución y reconversión de actividades agropecuarias preexistentes (con anterioridad al 16 de junio de 2011), y dispuso que la delimitación de estos debía realizarse dentro del área de referencia suministrada por el Instituto Alexander von Humboldt. Este marco normativo fue complementado por la Sentencia C-035 de 2016, que fortaleció la protección de los ecosistemas de páramo al declarar inexequibles las disposiciones que permitían la continuidad de actividades mineras preexistentes al interior del páramo. Asimismo, la Corte precisó que cualquier delimitación que se apartara del área de referencia suministrada por el Instituto Alexander von Humboldt debía sustentarse en criterios científicos que garantizaran un mayor nivel de protección del ecosistema. No obstante, la Resolución 1434 de 2017 fue expedida sin la participación efectiva de las comunidades habitantes del páramo. A partir del 31 de marzo de 2019, diversas organizaciones campesinas, comunitarias y ambientales de la región comenzaron a articularse en respuesta al proceso de delimitación adelantado sin criterios de participación comunitaria, conformando el 4 de mayo de 2019 la Coordinación Regional por la Defensa de los Derechos del Campesinado y el Territorio de los Páramos de Sumapaz y Cruz Verde – Coordinación Regional Campesina. Ante la falta de respuesta institucional, el 6 de julio de 2019, la Coordinación Regional Campesina decidió interponer una acción de tutela para amparar los derechos fundamentales a la participación, la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de las comunidades habitantes del páramo. Mediante fallo del 11 de septiembre de 2019, proferido dentro de la Acción de Tutela No. 110013337040-2019-00257-00, el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá concluyó que la delimitación del CPCVS debía ajustarse a los estándares de participación definidos por la Corte Constitucional en los numerales 19.2 y 19.3 de la Sentencia T-361 de 2017. El juzgado señaló que el derecho fundamental a la participación ambiental no surge de dicha sentencia, sino que encuentra fundamentos preexistentes. En consecuencia, el juzgado adoptó las siguientes decisiones de fondo: Primero, el numeral tercero (3) resolutivo, dispuso: «(…) DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. 1434 de 14 de julio de 2017, debido a que se expidió sin la participación de los accionantes y los demás afectados con la decisión, lo que impide que pueda ser ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No obstante, la pérdida de ejecutoria del acto administrativo entrará a regir en un (1) año contado a partir de la notificación de la providencia (…)». En segundo lugar, el numeral cuarto (4), ordenó: «(…) ORDENAR al ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en el término de un (1) año siguiente a la notificación de esta providencia, emita una nueva resolución que delimite el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, acto que debe ser expedido dentro de un proceso de participación amplio, eficaz y deliberativo y teniendo en cuenta la aplicabilidad de la Ley 1930 de 2018. Además deberá respetar todas las pautas de procedimiento de participación ambiental explicadas en la parte motiva de la sentencia, si no lo hace, estará incumpliendo una orden judicial, con las consecuencias que ello acarrea (…)». Por su parte, el 27 de julio de 2018, el Congreso de Colombia expidió la Ley 1930 de 2018, con la cual estableció las disposiciones para la gestión integral de los páramos de Colombia. Esta ley reconoció a estos ecosistemas como estratégicos y de prioridad nacional, definió a los habitantes tradicionales de páramo y el enfoque diferencial con el que deben ser atendidos, y dispuso la vinculación de las comunidades en los procesos de protección, manejo y planificación de estos territorios. Asimismo, estableció que la delimitación de los páramos corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en el área de referencia generada por el Instituto Alexander von Humboldt, teniendo en cuenta los ETESA como insumos para el proceso de delimitación. En todo caso, la ley establece que cualquier apartamiento de dicha área de referencia deberá sustentarse en criterios científicos que provean un mayor grado de protección al ecosistema. Para dar cumplimiento a las órdenes impartidas mediante el fallo del 11 de septiembre de 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló un plan de trabajo para avanzar en el proceso de delimitación participativa del CPCVS. Dicho plan fue estructurado para garantizar un proceso participativo, amplio, eficaz, y deliberativo, fundamentado en los estándares de participación desarrollados por la Sentencia T-361 de 2017 y la aplicabilidad de la Ley 1930 de 2018. El plan de trabajo contempla una etapa preparatoria de planeación y acercamiento, seguida de siete (7) fases para el desarrollo del proceso participativo: i) convocatoria; ii) información; iii) consulta e iniciativa; iv) concertación; v) observaciones al proyecto de acto administrativo; vi) expedición de la resolución; y vii) seguimiento e implementación de acuerdos. Las primeras cuatro fases son orientadas a identificar y vincular a los actores interesados, suministrarles a estos los insumos necesarios para comprender el proceso participativo, y recoger información, opiniones y propuestas de las comunidades para fortalecer el diálogo y finalmente, elaborar una propuesta técnica basada en los acuerdos establecidos mediante diálogo. Las tres fases restantes corresponden a elaboración y consulta pública de un proyecto borrador de la resolución, su revisión con base en los comentarios recibidos, la adopción formal del acto administrativo y el seguimiento a los compromisos derivados del proceso. Adicionalmente, se definieron seis (6) temas objeto de debate o “ineludibles”, conforme a los estándares establecidos por la Sentencia T-361 de 2017, que deben ser considerados tanto en el proceso participativo como en la nueva resolución de delimitación. Estos corresponden a: i) el proceso de delimitación, orientado a discutir la delimitación del complejo bajo el principio de que cualquier modificación debe mantener o incrementar el nivel de protección del ecosistema; ii) los lineamientos para los programas de reconversión y sustitución de actividades prohibidas en territorio de páramo; iii) el sistema de fiscalización de la gestión de la resolución, enfocado en los mecanismos de seguimiento, control y cumplimiento de las disposiciones adoptadas; iv) los parámetros de protección de las fuentes hídricas, en consideración a la importancia del páramo para la regulación del recurso hídrico; v) la coordinación y gestión entre autoridades y actores del territorio mediante una instancia permanente de articulación; y vi) el modelo de financiación, destinado a identificar mecanismos que garantizan la sostenibilidad económica de la gestión integral del ecosistema. El desarrollo de este proceso se mantiene bajo seguimiento del juzgado, ante el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe presentar informes periódicos de cumplimiento. En este sentido, los tiempos en el proceso inicialmente previsto para culminar el 11 de septiembre de 2020 debieron ser ajustados múltiples veces. Mediante auto del 10 de septiembre de 2020, el juzgado otorgó una prórroga de un (1) año a los plazos concedidos en la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2019, al considerar que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 había impedido desarrollar de manera adecuada el plan de trabajo establecido. Posteriormente, durante la audiencia de verificación realizada el 11 de noviembre de 2021, el juzgado amplió nuevamente el plazo hasta el 30 de junio de 2022. Más adelante, el 30 de junio de 2022, el juzgado otorgó una nueva prórroga hasta el 19 de marzo de 2023. Para este caso, además de reconocer la complejidad del proceso participativo, el juzgado vinculó a los alcaldes de los municipios con jurisdicción en el complejo, y ordenó la realización de espacios de coordinación entre entidades, autoridades locales y actores sociales, con el fin de fortalecer la ejecución de las etapas en el plan de trabajo. Nuevamente, mediante auto del 22 de marzo de 2023, el juzgado otorgó una nueva prórroga hasta el 11 de julio de 2025, señalando que aún no se habían agotado las etapas de convocatoria e información en los veinticinco (25) municipios con jurisdicción en el complejo. Finalmente, el proceso llevó nuevamente a una última prórroga otorgada para el 30 de junio de 2026, como resultado del ajuste concertado del cronograma entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Coordinadora Campesina y demás actores intervinientes, con el fin de garantizar la culminación integral de las fases de trabajo. |  |  |
| - AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO (Por favor indique el ámbito de aplicación o sujetos obligados de la norma) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Minas y Energía Agencia Nacional de Minería - ANM Agencia Nacional de Tierras - ANT Unidad de Planeación Rural Agropecuaria - UPRA Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena – CORMACARENA Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUÍA Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM Secretaría Distrital de Ambiente – SDA Parques Nacionales de Colombia Administración Municipal de Cabrera Administración Municipal de Venecia Administración Municipal de San Bernardo Administración Municipal de Arbeláez Administración Municipal de Pasca Administración Municipal de Sibaté Administración Municipal de Soacha Administración Municipal de La Calera Administración Municipal de Gutiérrez Administración Municipal de Guayabetal Administración Municipal de Fosca Administración Municipal de Une Administración Municipal de Cáqueza Administración Municipal de Chipaque Administración Municipal de Ubaque Administración Municipal de Choachí Administración Distrital de Bogotá D.C. Administración Municipal de Mesetas Administración Municipal de El Castillo Administración Municipal de Uribe Administración Municipal de Lejanías Administración Municipal de Cubarral Administración Municipal de Guamal Administración Municipal de Acacías Administración Municipal de Colombia Administración Distrital de Bogotá Ciudadanía en general |  |  |
| - VIABILIDAD JURÍDICA - Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo Constitución Política de Colombia Que el artículo 79 de la Constitución Política establece que: «Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.» Ley 99 de 1993 Que el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece que la política ambiental colombiana seguirá, entre otros, los siguientes principios: (…) - «La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. - «Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. - «Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. - «En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. - «La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. (…) Que el artículo 5 de la Ley 99 de 1993 determina, entre otras, las siguientes funciones correspondientes al Ministerio de Ambiente: «1. Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; «2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural; (…) «12. Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial; (…) «14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas; (…) «19. Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica. (…) Decreto 3570 de 2011 Que el artículo 2 del Decreto 3570 de 2011 establece nuevas funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre ellas: (…) «15. Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o recategorizarán, las reservas forestales regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio. «16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos. (…) Ley 1930 de 2018: Que la Ley 1930 de 2018 tiene por objeto establecer como ecosistemas estratégicos los páramos, así como fijar directrices que propendan por su integridad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento. Que el artículo 4 de la Ley 1930 de 2018 dispone: (…) «El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hará la delimitación de los páramos (…) - Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada La Constitución Política de Colombia se encuentra vigente. Su artículo 79 constituye el fundamento constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y el deber del Estado en proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. La Ley 99 de 1993 rige a partir de su promulgación, Diario Oficial No. 41.146 del 22 de diciembre de 1993. Los principios previstos en su artículo 1, así como las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecidas en el artículo 5 citadas en el numeral anterior, se encuentran vigentes. El Decreto Ley 3570 de 2011 rige a partir de su publicación, Diario Oficial 48.205 de 27 de septiembre de 2011, y los numerales 15 y 16 del artículo 2, citados en el numeral anterior, se encuentran vigentes. La Ley 1930 de 2018 rige a partir de su promulgación, Diario Oficial No. 50667 del 27 de julio de 2018, y su artículo 4, relativo a la delimitación de páramos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra vigente. 3.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas En cumplimiento de la sentencia de tutela del 11 de septiembre de 2019, proferida dentro de la acción de tutela No. 110013337040-2019-00257-00, mediante la cual el Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá dispuso dejar sin efectos la Resolución 1434 de 2017 y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitir una nueva resolución que delimite el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS). La resolución 1434 de 2017 conserva efecto hasta el 30 de junio de 2026, en conformidad con las prórrogas otorgadas por el despacho judicial. En consecuencia, el presente proyecto normativo corresponde a la expedición de una nueva resolución de delimitación del CPCVS, conforme a la orden judicial mencionada. 3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) Sentencia C-035 de 2016 La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-035 de 2016, se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, relacionadas con la protección y delimitación de los ecosistemas de páramo. En dicha providencia, la Corte declaró inexequibles los incisos primero (1), segundo (2) y tercero (3) del primer parágrafo del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, que permitían el desarrollo de actividades mineras y de hidrocarburos en ecosistemas de páramo bajo ciertas condiciones asociadas a la existencia de títulos, contratos o licencias ambientales previas. Asimismo, la Corte declaró exequible el inciso segundo (2) del artículo 173 de la ley 1753 de 2015, bajo el entendido de que si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del área de referencia establecida por el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt en la delimitación de los páramos, debe fundamentar explícitamente su decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de páramo. Esta providencia resulta relevante para el presente proyecto normativo, en tanto fija reglas aplicables a la delimitación de los páramos, especialmente frente al deber de protección y la necesidad de sustentar técnica y científicamente cualquier decisión que se aparte del área de referencia. Sentencia T-361 de 2017 La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-361 de 2017, revisó el proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones Santurbán – Berlín y dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En Dicha providencia, la Corte ordenó adelantar. Una nueva delimitación mediante un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo. Así mismo, estableció las fases mínimas del proceso participativo: 1) Convocatoria; 2) Información, consulta e iniciativa; 3) Concertación, 4) Observaciones al proyecto de acto administrativo; 5) Expedición de la resolución; y 6) Seguimiento a los acuerdos. De igual manera, la Corte definió seis (6) asuntos ineludibles que deben ser abordados en el proceso participativo: 1) el resultado de la nueva delimitación; 2) los lineamientos de reconversión o sustitución de actividades prohibidas; 3) el sistema de fiscalización de la gestión de la resolución; 4) los parámetros de protección de las fuentes hídricas; 4) una instancia de coordinación permanente y una modelo de financiación para la gestión del páramo. Esta sentencia resulta relevante para el presente proyecto normativo, en tanto sus reglas fueron tomadas como parámetro por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá para ordenar la nueva delimitación del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS). Sentencia C-369 de 2019 La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-369 de 2019, se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 1930 de 2018, «Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia». En esta providencia, la Corte declaró exequible la Ley 1930 de 2018, bajo el entendido de que cuando para su desarrollo se adopten medidas administrativas, acciones, planes, programas, proyectos u otras tareas que puedan afectar directamente a una o más comunidades étnicas que habitan en ecosistemas de páramo, deberá agotarse el procedimiento de consulta previa. Esta sentencia resulta relevante para el presente proyecto normativo, en tanto precisa el alcance constitucional de la Ley 1930 de 2018 y reitera la obligación de observar los mecanismos de participación y consulta aplicables cando las decisiones administrativas puedan generar afectación directa sobre comunidades étnicas. Sentencia de tutela del 11 de septiembre de 2019 Para el caso concreto del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS), mediante sentencia de tutela del 11 de septiembre de 2019, proferida dentro de la acción de tutela No. 110013337040-2019-00257-00, el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá dispuso dejar sin efectos la Resolución 1434 de 2017, «Por medio de la cual se delimita el Área de Páramos Cruz Verde – Sumapaz y se adoptan otras determinaciones». En la misma decisión, el despacho judicial ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitir una nueva resolución que delimite el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS), dentro de un procedimiento de participación amplio, eficaz y deliberativo, y teniendo en cuenta la aplicabilidad de la ley 1930 de 2018. Esta decisión judicial constituye el antecedente directo al presente proyecto normativo, en tanto ordena expedir una nueva delimitación del CPCVS bajo los estándares de participación ambiental desarrollados por la Corte Constitucional, especialmente la Sentencia T-361 de 2017. 3.5 Circunstancias jurídicas adicionales Si bien este acto administrativo de delimitación, por su carácter general, no requiere de consulta previa, la resolución aborda esta circunstancia jurídica de manera directa al establecer las garantías para su cumplimiento. Con pleno conocimiento de la presencia de comunidades étnicas en el área de referencia del páramo, el proyecto de resolución garantiza el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom cuando haya lugar, específicamente en la etapa de diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con los estándares de la Corte Constitucional. El diálogo participativo y la construcción de acuerdos se configuran como un proceso permanente y una herramienta fundamental en la formulación, implementación, evaluación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental. No obstante, como medida adicional para la garantía en la materialización del mismo derecho fundamental a la consulta previa, es pertinente indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 8 de julio de 2026, mediante oficio con radicado 2026E2025034, remitió la consulta sobre la procedibilidad del desarrollo de la misma ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, para que desde esa dependencia se pronuncien sobre la materia. |  |  |
| - IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) (Por favor señale el costo o ahorro de la implementación del acto administrativo) |  |  |
| - VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) (Por favor indique si cuenta con los recursos presupuestales disponibles para la implementación del proyecto normativo) |  |  |
| - IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se requiere) (Por favor indique el proyecto normativo tiene impacto sobre el medio ambiente o el Patrimonio cultural de la Nación) Conforme a lo establecido en la constitución Política, La Ley 99 de 1993, el decreto 3570 de 2011, la Ley 1930 de 2018 y la jurisprudencia constitucional aplicable en materia de protección de ecosistemas de páramo, el presente proyecto normativo tiene un impacto ambiental, en tanto busca adoptar la delimitación del Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz (CPCVS). La delimitación constituye un instrumento jurídico para orientar la protección y gestión integral del ecosistema, así como para prevenir intervenciones o actividades que puedan afectar su integridad ecológica, sus servicios ecosistémicos y las funciones ambientales que cumple el territorio, descritas en el apartado de antecedentes. Asimismo, la expedición de la nueva resolución permite brindar certeza jurídica a las autoridades ambientales y entidades territoriales, para la posterior implementación de las medidas previstas en la Ley 1930 de 2018. |  |  |
| - ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (incluye el análisis de la problemática existente, sustento técnico del proyecto de norma y bibliografía sobre el tema, esta última si existe) El sustento técnico que soporta la presente iniciativa normativa se encuentra contenido en el “Documento Técnico Soporte – Delimitación Participativa del Complejo de Páramos Cruz Verde Sumapaz”. De igual manera, todo el expediente documental, normativo, judicial y jurisprudencial del proceso de delimitación participativa, puede ser consultado en el siguiente enlace https://sumapaz.minambiente.gov.co/ que ha sido dispuesto para el acceso abierto de toda la ciudadanía con la finalidad de garantizar la transparencia de todo el proceso. Como bibliografía sobre el tema, se relaciona el siguiente soporte normativo: - Constitución Política de Colombia de 1991. - Ley 99 de 1993. - Ley 1450 de 2011. - Decreto Ley 3570 de 2011. - Ley 1753 de 2015. - Corte Constitucional, Sentencia C-035 de 2016 - Ley 1930 de 2018. - Corte Constitucional, Sentencia T-361 de 2017. |  |  |
| ANEXOS: |  |  |
| Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de incorporación en la agenda regulatoria (Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) |  | (Marque con una x) |
| Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad) |  | (Marque con una x) |
| Informe de observaciones y respuestas (Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés sobre el proyecto normativo) |  | (Marque con una x) |
| Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los mercados) |  | (Marque con una x) |
| Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública (Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) |  | (Marque con una x) |
| Otro (Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante o de importancia) |  | (Marque con una x) |

Aprobó:

_______________________________________________________________________

Nombre y firma del Jefe de la Oficina Jurídica entidad originadora o dependencia que haga sus veces

_______________________________________________________________________

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables en la entidad cabeza del sector administrativo que lidera el proyecto normativo (área(s) misional(es))

_______________________________________________________________________

Nombre y firma del (los) servidor(es) público(s) responsables de otras entidades (área(s) misional(es))